**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.05.2022 № 141

О внесении изменений в постановление Администрации г.Шарыпово от 26.03.2019г. №63 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2020-2022 годы, на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 года №4-1451   
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества   
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013г. №709-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014г. №511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь статьей 34 Устава города Шарыпово

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации г.Шарыпово от 26.03.2019г. №63 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2020-2022 годы, на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» (в редакциях от 04.10.2019г. №199, от 11.10.2019г. №216, от 16.02.2021г. №32, от 17.11.2021г. №241) внести следующие изменения:

1.1. Приложения №3, №4, №5, №6 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложениям №1, №2, №3, №4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Шарыпово.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово», и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования города Шарыпово Красноярского края ([www.gorodsharypovo.ru](http://www.gorodsharypovo.ru/)).

Глава города Шарыпово В.Г. Хохлов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2 к постановлению Администрации г.Шарыпово от 11.05.2022г. № 141 | | | | | | | | | | | |
| Приложение №4 к постановлению Администрации г.Шарыпово от 26.03.2019г. № 63 | | | | | | | | | | | |
| **Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2021 год** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома** | | | | | | | | | |
|  |  | **в том числе:** | | | | | | | | | |
|  |  | **ремонт крыши** | **ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт** | **ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)** | | | | | **ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме** | **утепление и ремонт фасада** | **ремонт фундамента многоквартирного дома** |
|  |  |  |  | **электроснабжения** | **теплоснабжения и горячего водоснабжения** | **газоснабжения** | **холодного водоснабжения** | **водоотведения** |  |  |  |
|  |  | **кв. м** | **ед.** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **кв. м** | **кв. м** | **куб. м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **город Шарыпово** | | | | | | | | | | | |
| **1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/7 |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 7 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 14 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д. 20/1 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 30 | 1 137,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 31 | 1 154,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 155/1 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. 19 съезда ВЛКСМ, д. 10 |  |  | 1 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по счету регионального оператора** | **2 291,80** | **7,00** | **1 575,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по город Шарыпово** | **2 291,80** | **7,00** | **1 575,00** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №4 к постановлению Администрации г.Шарыпово от 11.05.2022г. № 141 | | | | | | | | | | | |
| Приложение №6 к постановлению Администрации г.Шарыпово от 26.03.2019г. № 63 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2022 год** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома** | | | | | | | | | |
|  |  | **в том числе:** | | | | | | | | | |
|  |  | **ремонт крыши** | **ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт** | **ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)** | | | | | **ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме** | **утепление и ремонт фасада** | **ремонт фундамента многоквартирного дома** |
|  |  |  |  | **электроснабжения** | **теплоснабжения и горячего водоснабжения** | **газоснабжения** | **холодного водоснабжения** | **водоотведения** |  |  |  |
|  |  | **кв. м** | **ед.** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **кв. м** | **кв. м** | **куб. м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **город Шарыпово** | | | | | | | | | | | |
| **1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 5 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/13 |  |  |  | 1 734,00 |  | 264,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 3 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 4/3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 7 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 15 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 16 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 4 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 8 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 10 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 13 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 16 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 27 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Шарыпово, мкр. 4-й, д. 20 |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 6 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 20 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 154 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 162 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Шахтерская, д. 2 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по счету регионального оператора** |  | **74,00** | **1 500,00** | **1 734,00** |  | **264,00** |  |  |  |  |
|  | **Всего по город Шарыпово** |  | **74,00** | **1 500,00** | **1 734,00** |  | **264,00** |  |  |  |  |