|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.05.2024 |  | № 110 |

О внесении изменений в постановление Администрации города Шарыпово от 29.03.2022 № 89 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2023-2025 годы, на территории городского округа города Шарыпово Красноярского края»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013г. №709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014г. №511-п «Об утверждении порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь статьёй 34 Устава города Шарыпово Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Шарыпово № 89 от 29.03.2022 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2023-2025 годы»:

1.1. Приложения №5, №6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям №1, № 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Шарыпово Саюшева Д.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово» и подлежит размещению на официальном сайте города Шарыпово Красноярского края ([www.sharypovo.gosuslugi.ru](http://www.sharypovo.gosuslugi.ru/)).

Первый заместитель

Главы города Шарыпово Д.В. Саюшев

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к постановлениюАдминистрации г. Шарыпово от 15.05.2024 №110 |
| Приложение № 5 к постановлениюАдминистрации г. Шарыпово от 29.03.2022 № 89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |
| **Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м** | **Источники финансирования** | **Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.** |
| **всего, стоимость ремонта** | **в том числе:** |
| **ремонт крыши** | **ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт** | **ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)** | **ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме** | **утепление и ремонт фасада** | **ремонт фундамента многоквартирного дома** |
| **электроснабжения** | **теплоснабжения и горячего водоснабжения** | **газоснабжения** | **холодного водоснабжения** | **водоотведения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **город Шарыпово** |
| **1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора** |
| 1.1 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 3 | 11 137,30 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 49 756 444,63 |  |  |  | 43 152 582,59 |  | 6 603 862,04 |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего | 49 756 444,63 |  |  |  | 43 152 582,59 |  | 6 603 862,04 |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 4 467,55 |  |  |  | 3 874,60 |  | 592,95 |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 3874,6 |  | 592,95 |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 11 | 2 662,50 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 5 469 680,25 |  |  | 5 469 680,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 5 469 680,25 |  |  | 5 469 680,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 2 054,34 |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2054,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/21 | 2 684,20 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 15 980 062,60 |  |  |  | 14 006 638,76 |  | 1 973 423,84 |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего | 15 980 062,60 |  |  |  | 14 006 638,76 |  | 1 973 423,84 |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 5 953,38 |  |  |  | 5 218,18 |  | 735,20 |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 5218,18 |  | 735,2 |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/22 | 2 705,90 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 16 109 250,95 |  |  |  | 14 119 873,27 |  | 1 989 377,68 |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего | 16 109 250,95 |  |  |  | 14 119 873,27 |  | 1 989 377,68 |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 5 953,38 |  |  |  | 5 218,18 |  | 735,20 |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 5218,18 |  | 735,2 |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/3 | 2 813,70 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 32 765 789,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 765 789,73 |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего | 32 765 789,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 765 789,73 |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 645,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 645,09 |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11645,09 |  |
| 1.6 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/5 | 5 011,30 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 10 294 914,04 |  |  | 10 294 914,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 10 294 914,04 |  |  | 10 294 914,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 2 054,34 |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2054,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 16 | 7 689,30 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 34 352 332,23 |  |  |  | 29 792 961,79 |  | 4 559 370,44 |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего | 34 352 332,23 |  |  |  | 29 792 961,79 |  | 4 559 370,44 |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 4 467,55 |  |  |  | 3 874,60 |  | 592,95 |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 3874,6 |  | 592,95 |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 7 | 2 399,90 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 15 896 409,62 | 15 896 409,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 15 896 409,62 | 15 896 409,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 6 623,78 | 6 623,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6623,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 11 | 2 423,50 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 16 052 730,83 | 16 052 730,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 16 052 730,83 | 16 052 730,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 6 623,78 | 6 623,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6623,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 13 | 3 705,50 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 7 612 356,87 |  |  | 7 612 356,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7 612 356,87 |  |  | 7 612 356,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 2 054,34 |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2054,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 22 | 12 259,20 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 162081825,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162081825,41 |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего | 162081825,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162081825,41 |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 13 221,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 221,24 |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13221,24 |  |
| 1.12 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 37 | 7 646,70 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 9 161 664,20 |  |  | 9 161 664,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 9 161 664,20 |  |  | 9 161 664,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 198,12 |  |  | 1 198,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1198,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 39 | 2 803,00 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 32 503 111,49 | 32 503 111,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 32 503 111,49 | 32 503 111,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 595,83 | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 11595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д. 11 | 3 863,90 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 44 995 463,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 995 463,25 |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего | 44 995 463,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 995 463,25 |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 645,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 645,09 |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11645,09 |  |
| 1.15 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д. 14 | 9 461,60 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 110181183,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110181183,54 |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего | 110181183,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110181183,54 |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 645,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 645,09 |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11645,09 |  |
| 1.16 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 11Б | 2 046,90 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 23 836 334,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 836 334,72 |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего | 23 836 334,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 836 334,72 |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 645,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 645,09 |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11645,09 |  |
| 1.17 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д. 31 | 2 862,70 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 33 336 399,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 336 399,14 |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего | 33 336 399,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 336 399,14 |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 645,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 645,09 |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11645,09 |  |
| 1.18 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д. 40 | 2 871,70 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 33 299 745,01 | 33 299 745,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 33 299 745,01 | 33 299 745,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 595,83 | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 11595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. 9 Мая, д. 13 | 4 245,80 | средствасобственников | минимальный размер взноса | 49 233 575,01 | 49 233 575,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовойподдержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 49 233 575,01 | 49 233 575,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 595,83 | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 11595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.20** | **Итого по счету регионального оператора** | **91 294,60** | **средствасобственников** | **минимальный размер взноса** | **702919273,52** | **146985571,96** |  | **32538615,36** | **101072056,41** |  | **15126034** |  |  | **407196995,79** |  |
| **взнос, превышающий минимальный размер** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **меры финансовойподдержки** | **государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **краевого бюджета** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **местного бюджета** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **иные источники** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **Всего** | **702919273,52** | **146985571,96** |  | **32538615,36** | **101072056,41** |  | **15126034** |  |  | **407196995,79** |  |
| **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | **7 699,46** | **1 610,01** |  | **356,41** | **1 107,10** |  | **165,68** |  |  | **4 460,25** |  |
| **Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **2** | **Всего по город Шарыпово** | **91 294,60** | **средствасобственников** | **минимальный размер взноса** | **702919273,52** | **146985571,96** |  | **32538615,36** | **101072056,41** |  | **15126034** |  |  | **407196995,79** |  |
| **взнос, превышающий минимальный размер** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **меры финансовойподдержки** | **государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **краевого бюджета** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **местного бюджета** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **иные источники** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
| **Всего** | **702919273,52** | **146985571,96** |  | **32538615,36** | **101072056,41** |  | **15126034** |  |  | **407196995,79** |  |
| **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | **7 699,46** | **1 610,01** |  | **356,41** | **1 107,10** |  | **165,68** |  |  | **4 460,25** |  |
| **Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к постановлению Администрации г. Шарыпово от 15.05.2024 № 110 |
| Приложение № 6 к постановлению Администрации г. Шарыпово от 29.03.2022 № 89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |

|  |
| --- |
| **Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома** |
| **в том числе:** |
| **ремонт крыши** | **ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт** | **ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)** | **ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме** | **утепление и ремонт фасада** | **ремонт фундамента многоквартирного дома** |
| **электроснабжения** | **теплоснабжения и горячего водоснабжения** | **газоснабжения** | **холодного водоснабжения** | **водоотведения** |
| **кв. м** | **ед.** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **п. м** | **кв. м** | **кв. м** | **куб. м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **город Шарыпово** |
| **1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора** |
| 1.1 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 3 |  |  |  | 1 789,00 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Шарыпово, мкр. 1-й, д. 11 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/21 |  |  |  | 1 579,60 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/22 |  |  |  | 1 579,60 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 1.6 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 1/5 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Шарыпово, мкр. 2-й, д. 16 |  |  |  | 1 789,00 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 7 | 1 278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Шарыпово, мкр. 3-й, д. 11 | 1 278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 13 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 383,30 |  |
| 1.12 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 37 |  |  | 1 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Шарыпово, мкр. 6-й, д. 39 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 383,30 |  |
| 1.15 | г. Шарыпово, мкр. 7-й, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 383,30 |  |
| 1.16 | г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 11Б |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,67 |  |
| 1.17 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 1.18 | г. Шарыпово, мкр. Северный, д. 40 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. 9 Мая, д. 13 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по счету регионального оператора** | **5 196,00** |  | **3 928,00** | **6 737,20** |  | **3 596,00** |  |  | **10 773,57** |  |
|  | **Всего по город Шарыпово** | **5 196,00** |  | **3 928,00** | **6 737,20** |  | **3 596,00** |  |  | **10 773,57** |  |